BÁO CÁO TỔNG KẾT PHASE 1 DỰ ÁN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG SIEM

GIÁM SÁT AN NINH ĐIỂM CUỐI VÀ MẠNG NỘI BỘ

DỰA TRÊN NỀN TẢNG WAZUH

Tác giả báo cáo tổng: Khoa — Leader / Detection Engineer / SOC Architect

Nhóm thực hiện: Khoa · Thái · Nghĩa · Trọng

Thời gian dự án: 06/05/2026 – 03/06/2026

Môi trường: Wazuh Distributed Architecture

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	2

1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN	3

1.1 — Bối cảnh và lý do hình thành dự án	3

1.2 — Mục tiêu dự án	4

1.3 — Phạm vi thực hiện	4

2. THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CÔNG	6

2.1 — Sơ lược năng lực từng thành viên	6

2.2 — Phân công nhiệm vụ tổng quan	7

3. TIMELINE THỰC HIỆN — 10 TUẦN	8

4. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG	9

4.1 — Mô hình Wazuh Distributed Architecture	9

4.2 — Sơ đồ luồng dữ liệu tổng quan	10

5. MÔ TẢ CHI TIẾT TỪNG NODE VÀ THÀNH PHẦN	12

5.1 — Wazuh Manager	12

5.2 — Wazuh Indexer (OpenSearch)	12

5.3 — Wazuh Dashboard (OpenSearch Dashboards)	13

5.4 — Wazuh Agent — Windows Endpoint	14

5.5 — Wazuh Agent — Linux Endpoint	15

5.6 — Sysmon — Windows Kernel-Level Monitoring	15

5.7 — auditd — Linux Syscall Auditing	16

5.8 — FIM — File Integrity Monitoring (Wazuh Syscheck)	18

5.9 — Syslog — Giám sát thiết bị mạng	19

5.10 — Filebeat — Alert Shipper (Manager  Indexer)	19

5.11 — Custom Decoder (Regex / PCRE2)	20

5.12 — Correlation Rules và MITRE ATT&CK Mapping	21

5.13 — Active Response	22

6. TÍNH NĂNG AI TÍCH HỢP	24

6.1 — TN1: AI Alert Enrichment (Context Enrichment)	24

6.2 — TN2: AI Multi-Alert Correlation	25

6.3 — TN3: NL-to-Threat-Hunting Query	25

6.4 — TN4: AI Gap Analysis sau Red Team	26

7. TÍNH NĂNG MỞ RỘNG (EXTENSIONS)	27

7.1 — Telegram Bot Alert	27

7.2 — AbuseIPDB Integration	27

7.3 — VirusTotal Integration	27

8. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	29

8.1 — Checklist nghiệm thu kỹ thuật	29

8.2 — Giá trị học thuật và thực tiễn	30

9. KẾT QUẢ KIỂM THỬ XÂM NHẬP (PENTEST ĐỢT 1)	31

9.1 — Tổng quan kiểm thử	31

9.2 — Kết quả kiểm thử tính năng AI	31

9.3 — Kết quả kiểm thử Kill Chain (Phase 1–3)	31

10. TÀI LIỆU THAM KHẢO	32

10.1 — Tài liệu chính thức Wazuh	32

10.2 — MITRE ATT&CK Framework	32

10.3 — Sysmon và Windows Security	32

10.4 — Linux Security và auditd	32

10.5 — AI và Automation	32

10.6 — Threat Intelligence	33

10.7 — SOC và Incident Response	33

# 1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

## 1.1 — Bối cảnh và lý do hình thành dự án

Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi và phức tạp, các tổ chức cần một hệ thống có khả năng phát hiện, ghi nhận và phản ứng với các mối đe dọa bảo mật theo thời gian thực. Security Information and Event Management (SIEM) là giải pháp cốt lõi mà hầu hết các Security Operations Center (SOC) chuyên nghiệp đều triển khai.

Dự án này được thực hiện trong khuôn khổ đồ án thực tập, nhằm xây dựng một hệ thống SIEM thực tế, hoàn chỉnh, có khả năng giám sát endpoint Windows/Linux, mạng nội bộ, và tích hợp trí tuệ nhân tạo để tự động hóa quá trình phân tích cảnh báo. Wazuh được chọn vì là nền tảng SIEM mã nguồn mở hàng đầu, được sử dụng rộng rãi trong ngành an ninh mạng, với kiến trúc phân tán có khả năng mở rộng.

Vấn đề thực tiễn mà dự án giải quyết

1. Phát hiện tấn công trễ do Endpoint thường bị tấn công từ bên trong — malware, LOLBins, lateral movement, nên hệ thống khi phát hiện thì các endpoint đã bị thiệt hại.

Giải pháp: Sysmon + auditd cung cấp telemetry kernel-level, phát hiện hành vi bất thường trước khi gây hại.

2. Khối lượng alert khổng lồ, analyst bị quá tải: SOC analyst không thể xử lý thủ công hàng nghìn alert/ngày.

Giải pháp: AI tự động phân tích, phân loại severity, mapping MITRE, đề xuất action — giúp giảm tới 70% thời gian triage của analyst.

3. Phản ứng chậm: Từ khi phát hiện đến khi block attacker thường mất 10-30 phút nếu xử lý thủ công.

Giải pháp: Active Response tự động block IP + Telegram alert real-time rút ngắn thời gian phản ứng xuống dưới 15 giây.

4. Thiếu context trong alert: Alert đơn lẻ không đủ để hiểu attack chain.

Giải pháp: AI Correlation gom ProcessGuid chain, tái tạo timeline tấn công đầy đủ.

## 1.2 — Mục tiêu dự án

Dự án được chia thành 2 giai đoạn, với dự án hiện tại tập trung vào Phase 1:

Phase 1 — Dự án thực tập hiện tại (06/05/2026 – 03/06/2026)

Xây dựng hệ thống SIEM Wazuh Distributed Architecture hoàn chỉnh.

Giám sát Endpoint: Windows (Sysmon) và Linux (auditd) ở mức kernel.

Giám sát Network: Syslog từ gateway/router nội bộ.

File Integrity Monitoring (FIM): phát hiện thay đổi file quan trọng.

Custom Detection: Decoder Regex + Correlation Rules + MITRE ATT&CK mapping.

AI Integration: Alert Enrichment, Context Correlation, Gap Analysis, NL Query.

Automation: Telegram Bot, AbuseIPDB/VirusTotal, Active Response có rollback.

SOC Process: Playbook, incident ticket, SOC drill, Red/Purple Team test.

Dashboard: Visualization tổng quan, Endpoint, Network.

Phase 2 — Đồ án tốt nghiệp (tương lai)

Nâng cấp SIEM thành SOAR (Security Orchestration, Automation, Response) đầy đủ.

AI fine-tuning trên security-specific dataset (custom threat intelligence).

Multi-turn AI conversation: analyst hỏi follow-up, AI giữ context.

Automated Playbook execution: AI tự chọn và trigger response action.

Cloud và Web Application monitoring (hiện chưa có trong Phase 1).

Chuyển từ Cloud API sang Local Ollama model để đảm bảo data privacy.

## 1.3 — Phạm vi thực hiện

| Hạng mục | Trong phạm vi (Phase 1) |
| --- | --- |
| Endpoint | Windows 10/11 + Sysmon, Ubuntu Linux + auditd |
| Mạng | Gateway/Router nội bộ qua Syslog UDP 514 |
| Application | OS-level log (Sysmon, auditd, FIM) |
| Threat Intel | AbuseIPDB, VirusTotal (IP/hash lookup) |
| AI Model | Llama 3.1 qua Ollama Local (100% offline, bảo mật nội bộ) |
| Automation | Telegram alert, block IP, rollback timer |
| Testing | Red/Purple Team trong lab nội bộ |

# 2. THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CÔNG

## 2.1 — Sơ lược năng lực từng thành viên

Nhóm gồm 4 thành viên với vai trò bổ trợ nhau, phủ đầy đủ các tầng kỹ thuật từ hạ tầng đến detection và automation:

| KHOA Leader / Detection EngineerSOC Architect | - Kiến trúc hệ thống SIEM/SOAR — quyết định toàn bộ technical stack. - Cài đặt và cấu hình Wazuh Manager (core processing engine). - Viết Custom Decoder bằng PCRE2 Regex cho log đặc thù. - Viết Correlation Rules và mapping MITRE ATT&CK Framework. - Thiết kế AI prompt — đảm bảo security-grade accuracy. - Lập kế hoạch và chạy Red/Purple Team test trong lab. - Tổng hợp kỹ thuật, gap analysis, báo cáo cuối dự án. - Năng lực nổi bật: OS Internals, Memory, API, PCRE2/OS_Match, Rule logic, Networking, Code, Lead. |
| --- | --- |

| THÁI SOC L2 AnalystSecurity Automation Engineer | - Tổ chức repo dự án và template ghi lỗi kỹ thuật - Script backup cấu hình Wazuh tự động - Tích hợp AI Alert Enrichment vào pipeline (code implementation) - Xây dựng Telegram Bot real-time alert với AI enrichment - Tích hợp AbuseIPDB và VirusTotal API để làm giàu alert - Xây dựng Active Response có rollback an toàn trong lab - Viết Threat Hunting query cho 4 nhóm use case chính - Năng lực nổi bật: Python, Bash, API, Automation, Log Analysis |
| --- | --- |

| NGHĨA Infrastructure | - Chốt mô hình mạng lab (ZeroTier overlay / Bridge) và IP plan - Chuẩn bị và quản lý VM: Ubuntu Server, Windows, Kali Linux - Cài đặt và cấu hình Wazuh Indexer (OpenSearch) - Hỗ trợ certificate, firewall, port cho Distributed architecture - Cài Wazuh Agent trên Windows và Linux endpoint - Cài và cấu hình Sysmon trên Windows endpoint - Bật FIM, cấu hình Syslog gateway, đảm bảo log vào Dashboard - Năng lực nổi bật: Networking, Linux/Windows sysadmin, VM management |
| --- | --- |

| TRỌNG SOC L1 AnalystDashboard Designer / Playbook Writer | - Làm checklist nghiệm thu và format ghi chú SOC toàn nhóm - Thiết kế mockup Dashboard trước khi có log thật - Hỗ trợ cài đặt và kiểm tra Wazuh Dashboard - Thiết kế Dashboard tổng quan, Endpoint, Network - Viết Playbook xử lý sự cố: Brute Force, FIM, Suspicious Process, IOC - Viết quy trình SOC L1-L2-L3 và incident ticket template - Tổ chức SOC drill, ghi biên bản xử lý alert - Năng lực nổi bật: UI/Dashboard, SOC process, Playbook, Demo flow |
| --- | --- |

## 2.2 — Phân công nhiệm vụ tổng quan

| Thành viên | Phụ trách chính |
| --- | --- |
| Khoa | Manager, Decoder, Rules, MITRE, AI Prompt, Red/Purple Team, Báo cáo tổng |
| Thái | Telegram Bot, AI Code, AbuseIPDB, VirusTotal, Active Response, Threat Hunting |
| Nghĩa | Network, VM, Indexer, Agent, Sysmon, FIM, Syslog, Certificate |
| Trọng | Dashboard, Playbook, SOC Process, SOC Drill, Slide, Demo Flow |

3. TIMELINE THỰC HIỆN — 10 TUẦN

| Tuần | Thời gian | Nội dung chính |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | 06/05 – 12/05 | Xác định scope và IP plan, dựng mạng/VM, cài Wazuh Manager + Indexer + Dashboard. Kết quả: Wazuh Distributed Architecture vận hành thành công ở phiên bản khởi tạo. |
| Tuần 2 | 13/05 – 19/05 | Cài Wazuh Agent Windows/Linux, Sysmon, FIM, Syslog. Dashboard layout mockup. Kết quả: Log từ endpoint và network được đẩy thành công vào Wazuh. |
| Tuần 3 | 20/05 – 26/05 | Thu mẫu log thật, viết Custom Decoder, Correlation Rules, MITRE mapping. AI Alert Enrichment v1. Kết quả: Alert tùy chỉnh đầu tiên hoạt động cùng với AI enrichment. |
| Tuần 4 | 27/05 – 02/06 | Test rule, tuning false positive lần 1, Telegram Alert, Dashboard draft v1, Playbook v1. Kết quả: Hệ thống SIEM đã có cảnh báo và tự động hóa ở mức cơ bản. |
| Tuần 5 | 03/06 – 09/06 | TUẦN BUFFER: backup cấu hình, sửa lỗi nhẹ, không bổ sung tính năng mới quy mô lớn. |
| Tuần 6 | 10/06 – 16/06 | AbuseIPDB/VirusTotal API, Active Response có rollback, test end-to-end alert Telegram Response. Kết quả: Pipeline tự động hóa hoạt động thông suốt từ đầu đến cuối. |
| Tuần 7 | 17/06 – 23/06 | Hoàn thiện SOC workflow L1-L2-L3, Playbook đầy đủ, Dashboard tổng quan/Endpoint/Network. Kết quả: Quy trình SOC được hoàn thiện. |
| Tuần 8 | 24/06 – 30/06 | Threat Hunting query (AI-assisted), tuning cảnh báo lần 2, SOC drill, NL Query Tool. Kết quả: Bộ Threat Hunting query và biên bản buổi SOC drill. |
| Tuần 9 | 01/07 – 07/07 | Red/Purple Team test trong lab, AI Gap Analysis, sửa rule/dashboard/playbook sau test. Kết quả: Bộ rule detection được tối ưu hóa kèm kết quả gap analysis. |
| Tuần 10 | 08/07 – 14/07 | Hoàn thiện ghi chú kỹ thuật, slide, demo flow; chạy thử demo lần cuối và bàn giao sản phẩm. Kết quả: Sản phẩm hoàn chỉnh và bản demo sẵn sàng bàn giao. |

# 4. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG

## 4.1 — Mô hình Wazuh Distributed Architecture

Hệ thống sử dụng Wazuh Distributed Architecture — phân tách Manager, Indexer, và Dashboard thành các node riêng biệt, cho phép mở rộng độc lập từng thành phần. Đây là mô hình được khuyến nghị cho môi trường production và phù hợp để học tập kiến trúc SIEM chuyên nghiệp.

3 Node chính trong Wazuh Distributed

NODE 1 — Wazuh Manager (192.168.0.11, Ubuntu Server):

Trung tâm xử lý của toàn hệ thống. Nhận log từ Agent qua port 1514,

thực thi Decoder và Rule Engine, sinh alert, trigger Active Response.

Cũng là Syslog receiver (port 514) nhận log từ gateway/thiết bị mạng.

NODE 2 — Wazuh Indexer (192.168.0.10, Ubuntu Server):

Lưu trữ tất cả alert vào OpenSearch index (wazuh-alerts- ). Cung cấp

REST API port 9200 cho Dashboard và AI query script. Index rotate theo ngày.

NODE 3 — Wazuh Dashboard (192.168.0.12, Ubuntu Server):

Giao diện web HTTPS port 443. SOC analyst truy cập qua browser để xem

alert, filter log, quản lý agent/rule, và thực hiện Active Response thủ công.

Các thành phần bổ trợ

ENDPOINT AGENTS (2 máy):

Windows 10(192.168.0.171): Wazuh Agent + Sysmon — giám sát kernel-level Windows

Linux ubuntu-admin (192.168.0.141): Wazuh Agent + auditd — giám sát syscall Linux

ATTACKER NODE:

Kali Linux: không cài Agent — được sử dụng để mô phỏng tấn công trong lab test

NETWORK DEVICE (giả lập):

Gateway 192.168.0.100: gửi Syslog UDP đến Manager port 514

AI SERVICES:

Ollama Local (Llama 3.1:8b): Alert Enrichment, Threat Intel Summarization, Incident Report generation

AbuseIPDB API: IP reputation score lookup

VirusTotal API: File hash và IP reputation lookup

AUTOMATION:

Telegram Bot: nhận alert enrichment gửi analyst. Nhận lệnh /query, /block

## 4.2 — Sơ đồ luồng dữ liệu tổng quan

Luồng dữ liệu trong hệ thống đi theo chiều từ nguồn log (endpoint/network) qua Manager xử lý, lưu vào Indexer, và hiển thị trên Dashboard. Đồng thời, AI pipeline vận hành song song để làm giàu alert trước khi gửi đến analyst qua Telegram:

Luồng 1: Log Flow (Source Dashboard)

Endpoint (Windows/Linux) Wazuh Agent [TCP 1514] Wazuh Manager

↓ Decode (Regex pattern matching) Rule Engine (level, group, MITRE)

↓ Alert JSON Filebeat [HTTPS 9200] Wazuh Indexer

↓ Dashboard query [DSL] Indexer Dashboard render SOC Analyst

Network Device [UDP 514 Syslog] Wazuh Manager (cùng pipeline trên)

Luồng 2: AI Alert Pipeline (Alert Telegram)

Wazuh Manager Alert webhook Script (Python)

↓ get_process_chain() [OpenSearch DSL] Indexer (lấy chain event)

↓ AbuseIPDB API IP reputation score

↓ VirusTotal API File hash reputation

↓ Ollama Local (Llama 3.1) AI analyst (severity, MITRE, narrative, actions)

↓ Format Telegram message Bot.send_message() Analyst phone

Tổng latency: 10-15 giây từ rule match đến analyst nhận message.

Luồng 3: Active Response (Alert Block)

Alert rule.level >= 12 + data.srcip hợp lệ

↓ Telegram notify analyst

↓ Analyst reply 'block' HOẶC auto-mode (rule.level >= 14 + AbuseIPDB >= 80)

↓ Manager PUT /active-response API

↓ Agent nhận lệnh chạy firewall-drop script

↓ iptables -I INPUT -s <IP> -j DROP (Linux) / netsh firewall add (Windows)

↓ Background timer 600s rollback iptables -D

↓ Telegram notify: ' IP unblocked after 300s'

# 5. MÔ TẢ CHI TIẾT TỪNG NODE VÀ THÀNH PHẦN

## 5.1 — Wazuh Manager

Wazuh Manager là trung tâm xử lý của toàn bộ hệ thống SIEM. Đây là thành phần quan trọng nhất — mọi log đều đi qua thành phần này trước khi được lưu vào Indexer.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| IP / Host | 192.168.0.11 — Ubuntu Server |
| Version | Wazuh v4.14.5 (RC/Pre-release, với version spoofing để sync API) |
| Ports lắng nghe | 1514/TCP+UDP (Agent), 514/UDP (Syslog), 55000/TCP (REST API) |
| Daemons chính | ossec-remoted, ossec-analysisd, ossec-syscheckd, ossec-execd, wazuh-authd |
| Config chính | /var/ossec/etc/ossec.conf — toàn bộ cấu hình Manager |
| Custom Decoder | /var/ossec/etc/decoders/local_decoder.xml — Decoder tự thiết kế |
| Custom Rules | /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml — Rules tự thiết kế |
| Alert output | /var/ossec/logs/alerts/alerts.json — Filebeat đọc từ đây |
| Active Response | /var/ossec/active-response/bin/ — script được đẩy xuống Agent |

Luồng xử lý trong Manager (ossec-analysisd)

Bước 1 — Input: ossec-remoted nhận raw log từ Agent (TCP 1514) hoặc Syslog (UDP 514)

Bước 2 — Pre-decode: tách chuỗi log thành timestamp, hostname, program name

Bước 3 — Decoder: áp dụng decoder chain (parent child) để extract các field

• OS_Match: tìm pattern cố định trong log — nhanh hơn Regex

• PCRE2 Regex: pattern phức tạp, named capture groups — được sử dụng cho custom log

• Field order: tên field được map vào field của alert document

Bước 4 — Rule Engine: so sánh field đã decode với điều kiện trong rule file

• Rule có level, group, MITRE technique, description

• Correlation rule: gom nhiều event trong timeframe — phát hiện brute force, scan

Bước 5 — Alert generation: tạo JSON document với đầy đủ field

Bước 6 — Active Response: nếu rule có <active-response> tag trigger script trên agent

## 5.2 — Wazuh Indexer (OpenSearch)

Wazuh Indexer là storage và search engine của hệ thống. Được xây dựng trên nền OpenSearch (fork của Elasticsearch), nó lưu trữ tất cả alert và cung cấp API query mạnh mẽ cho Dashboard và các script automation.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Nền tảng | OpenSearch (fork mã nguồn mở của Elasticsearch) |
| Cài trên | Ubuntu Server |
| Ports | 9200/TCP (REST API), 9300/TCP (cluster internal communication) |
| Index pattern | wazuh-alerts-4.x-YYYY.MM.DD (rotate theo ngày tự động) |
| Authentication | Basic Auth (admin:password) + TLS certificate |
| Index template | wazuh-template.json — định nghĩa mapping cho tất cả Wazuh field |
| Query language | OpenSearch DSL (JSON) — bool/term/match/range/aggs |
| Field types | text+keyword (string), long (số), date (timestamp ISO 8601) |
| Cluster mode | Single-node trong lab (1 primary shard, 0 replica) |

Tại sao cần Indexer riêng thay vì lưu trên Manager?

1. Scalability: Manager tập trung vào real-time processing. Indexer chịu trách nhiệm lưu trữ dài hạn.

Khi log volume tăng, chỉ cần scale Indexer cluster — không ảnh hưởng detection speed.

2. Query performance: OpenSearch được tối ưu cho search — inverted index cho phép

query hàng triệu document trong milliseconds (full-text và exact match).

3. Aggregation: DSL aggregation (terms, histogram, percentiles) cung cấp data

cho Dashboard visualization mà Manager không thể làm trực tiếp.

4. Separation of concern: Manager down không mất data đã ship. Indexer down

Manager vẫn xử lý alert (Filebeat buffer trên disk).

## 5.3 — Wazuh Dashboard (OpenSearch Dashboards)

Wazuh Dashboard là giao diện web dành cho SOC analyst. Được xây dựng trên OpenSearch Dashboards (fork của Kibana), nó tích hợp sẵn các module Wazuh cho phép xem alert, quản lý agent, và thực hiện threat hunting mà không cần command line.

| Module | Chức năng |
| --- | --- |
| Security Events | Xem tất cả alert, filter theo mọi field, drill-down event chi tiết, MITRE view |
| Threat Intelligence | IOC lookup, threat actor context, MITRE ATT&CK coverage heatmap |
| File Integrity | FIM events: file thêm/sửa/xóa, hash before/after, path, agent |
| Vulnerabilities | CVE phát hiện qua syscollector, severity distribution, affected packages |
| Agents | Danh sách agent, status, OS, version. Thao tác: restart, upgrade, remove |
| Management | Xem Rule, Decoder, Configuration. Log test tool (wazuh-logtest web UI) |
| Discover | Ad-hoc query bằng KQL/Lucene, raw log browsing, column selection |
| Visualize | Tạo custom chart từ index data: bar, pie, line, map, gauge, heatmap |
| Dev Tools | OpenSearch Console: chạy raw DSL query trực tiếp, kiểm tra mapping |

API connections của Dashboard

Kết nối 1: Dashboard Wazuh Manager REST API (port 55000/HTTPS)

Mục đích: Quản trị — xem agent, rule, decoder, trigger active response

Auth: JWT Bearer token (user: wazuh-wui, token expire 900s, auto-renew)

Kết nối 2: Dashboard Wazuh Indexer (port 9200/HTTPS)

Mục đích: Đọc data — mọi visualization và Discover đều là DSL query

Auth: Basic Auth + TLS certificate

## 5.4 — Wazuh Agent — Windows Endpoint

Wazuh Agent cài trên Windows chạy như Windows Service (WazuhSvc). Nó thu thập log từ nhiều nguồn, buffer, và gửi về Manager qua TLS-encrypted TCP 1514.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Hostname | WORKSTATION-01 (Windows 10/11) |
| Service name | WazuhSvc — chạy dưới SYSTEM account |
| Config | C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.conf |
| Log sources | Windows Event Log channels, Sysmon/Operational, App logs, FIM syscheck |
| Sysmon channel | Microsoft-Windows-Sysmon/Operational — EventID 1,3,8,10,11,13,22 |
| Connection | TCP 1514 Manager 192.168.0.11, TLS mutual authentication |
| Heartbeat | Keepalive mỗi 30 giây — Manager detect agent offline nếu miss 3 lần |
| Active Response | Nhận lệnh từ Manager chạy script PowerShell/Batch trong AR/bin/ |

## 5.5 — Wazuh Agent — Linux Endpoint

Wazuh Agent trên Linux chạy như systemd service. Ngoài việc gửi log, Agent còn chạy FIM module (syscheck) để monitor file system.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Hostname / IP | ubuntu-admin / 192.168.0.141, Agent ID: 004 |
| Service | wazuh-agent (systemd), chạy dưới root |
| Config | /var/ossec/etc/ossec.conf |
| Log sources | /var/log/auth.log, /var/log/syslog, /var/log/audit/audit.log (auditd) |
| auditd config | /etc/audit/rules.d/lab.rules — 3 rules: execve, connect, /etc/shadow |
| FIM paths | /etc, /usr/bin, /usr/sbin, /tmp (realtime) |
| Connection | TCP 1514 Manager, TLS |
| Active Response | Nhận lệnh chạy bash script, ví dụ: iptables block IP |

## 5.6 — Sysmon — Windows Kernel-Level Monitoring

Sysmon (System Monitor) là Windows driver của Microsoft Sysinternals. Nó hoạt động ở kernel mode, hook vào Windows Kernel để ghi nhận system event với độ chi tiết vượt xa Windows Event Log mặc định. Đây là công cụ quan trọng nhất cho endpoint detection.

Tại sao cần Sysmon thay vì chỉ dùng Windows Event Log?

Windows Event Log mặc định chỉ ghi tên process, không có commandLine, không có parentProcessGUID, không có network connection (chỉ có Security event 4688 với thông tin hạn chế).

Sysmon bổ sung:

• commandLine đầy đủ: phát hiện encoded base64, LOLBins arguments

• parentImage: phát hiện anomalous parent (Word.exe spawn cmd.exe)

• processGuid: sợi chỉ kết nối toàn bộ lifecycle của một process

• Network connection với destination IP/port: phát hiện C2 callback

• File hash (MD5, SHA256): submit lên VirusTotal

• CreateRemoteThread: process injection detection

• DNS query: phát hiện DGA, DNS-based C2

| Event ID | Tên Event | Detect gì |
| --- | --- | --- |
| 1 | ProcessCreate | Mọi process spawn. Fields: image, commandLine, parentImage, processGuid, hashes |
| 3 | NetworkConnection | Outbound TCP/UDP. Fields: destinationIp, destinationPort. Detect C2 callback |
| 5 | ProcessTerminate | Process kết thúc. Kết hợp Event 1 track process lifetime |
| 8 | CreateRemoteThread | Process injection via CreateRemoteThread API — T1055 |
| 10 | ProcessAccess | Process đọc memory process khác. Detect LSASS dump — T1003 |
| 11 | FileCreate | File mới tạo. targetFilename — detect payload drop vào Temp |
| 12/13 | RegistryEvent | Registry key create/modify — detect persistence (Run key) — T1547 |
| 22 | DNSEvent | DNS query — detect DGA, DNS-based C2, domain fronting |

Luồng log Sysmon Wazuh Dashboard

1. Sysmon driver (kernel level) capture event kernel

2. Write vào Windows Event Log channel: Microsoft-Windows-Sysmon/Operational

3. Wazuh Agent (WazuhSvc) đọc channel real-time qua Windows API (EvtQuery/EvtNext)

4. ossec.conf: <localfile><log_format>eventchannel</log_format>

<location>Microsoft-Windows-Sysmon/Operational</location>

5. Agent serialize thành XML và gửi TCP 1514 về Manager

6. Manager: Sysmon XML decoder parse fields data.win.eventdata.

7. Rule engine: custom rules + built-in Wazuh Sysmon rules

8. Alert Filebeat Indexer Dashboard

## 5.7 — auditd — Linux Syscall Auditing

auditd (Linux Audit Daemon) là kernel-level syscall monitoring framework. Mọi syscall được kernel ghi lại theo quy tắc được định nghĩa trong audit rules.

Kiến trúc auditd

Kernel Audit Subsystem: built-in kernel module, không cần cài thêm

Intercept syscall khi chúng xảy ra, ghi vào kernel audit buffer

auditd daemon (userspace): đọc buffer từ kernel qua netlink socket

Ghi formatted audit record vào /var/log/audit/audit.log

auditctl tool: cấu hình kernel audit rules (load/list/flush rules)

Persistent rules: /etc/audit/rules.d/lab.rules

Wazuh Agent: đọc /var/log/audit/audit.log qua localfile

log_format=audit Manager auditd decoder data.audit. fields

| Audit Rule lab | Syscall monitored | Mục đích detection |
| --- | --- | --- |
| -S execve -k lab_exec | execve (process exec) | Mọi lệnh thực thi: detect malware, lateral movement, LOLBins trên Linux |
| -S connect -k lab_network | connect (network) | Outbound connection: detect C2 callback, data exfiltration từ Linux |
| -S open,openat /etc/shadow -k lab_cred | file open | Đọc /etc/shadow: detect credential theft, password cracking prep |

Vấn đề kỹ thuật đã phát hiện và giải quyết trong dự án:

Bug: auditd decoder không extract data.audit.pid trong một số format log

Triệu chứng: wazuh-logtest không thấy audit.pid trong Phase 2 output,

nhưng Dashboard thấy data.audit.pid — 1 hit với pid=15499.

Nguyên nhân: Default decoder auditd-syscall có regex lớn yêu cầu a0/a1/a2/a3/items fields.

Một số log format thiếu những field này decoder fail fallback auditd-generic

không extract pid data.audit.pid null.

Giải pháp: Thêm custom decoder vào local_decoder.xml:

<decoder name='auditd-syscall'>

<parent>auditd</parent>

<regex offset='after_regex'> pid=(\d+)</regex>

<order>audit.pid</order>

</decoder>

Lưu ý: wazuh-logtest có limitation — không hiển thị đầy đủ output của toàn bộ decoder chain.

Field thực tế trong OpenSearch document có thể đúng dù logtest không hiện.

## 5.8 — FIM — File Integrity Monitoring (Wazuh Syscheck)

Wazuh FIM (còn gọi là Syscheck) là module built-in của Wazuh Agent. Nó monitor sự thay đổi file system theo real-time (inotify trên Linux, USN Journal trên Windows) và định kỳ (scan mỗi N giây).

Cơ chế hoạt động của FIM

1. Initial scan: Khi Agent khởi động, FIM scan toàn bộ configured paths, hash file, lưu baseline vào local DB

2. Real-time monitoring (nếu realtime=yes): inotify kernel hook (Linux) / ReadDirectoryChangesW (Windows)

Detect thay đổi ngay lập tức, không cần đợi scheduled scan

3. Scheduled scan: Mỗi 300 giây (default), re-scan và so sánh với baseline

4. Change detected: Tạo FIM alert với event type (added/modified/deleted),

hash before và after, size, timestamp, owner — gửi về Manager

5. Report changes: Nếu report_changes=yes, Agent gửi cả diff nội dung file (chỉ text file nhỏ)

| Field FIM Alert | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| syscheck.path | Đường dẫn đầy đủ file bị thay đổi — field quan trọng nhất |
| syscheck.event | Loại change: added / modified / deleted |
| syscheck.sha256_before | Hash trước thay đổi (null nếu file mới tạo) |
| syscheck.sha256_after | Hash sau thay đổi — được sử dụng để lookup VirusTotal |
| syscheck.size_before/after | File size — thay đổi bất thường là dấu hiệu |
| syscheck.mtime_after | Modified time — timestomping nếu mtime bất thường |
| syscheck.uname_after | Owner username — root owned file bất thường |

Use cases FIM trong dự án

1. Malware drop detection: Executable tạo trong C:\Windows\Temp hoặc /tmp

FIM alert syscheck.event=added + syscheck.sha256_after VirusTotal lookup

2. Config tampering: File /etc/cron.d/, /etc/passwd bị modify

FIM alert syscheck.event=modified SOC investigate

3. Log deletion (covering tracks): /var/log/auth.log bị xóa

FIM alert syscheck.event=deleted high priority investigation

4. System binary replacement: /usr/bin/ls bị replace bằng malicious binary

FIM alert syscheck.sha256_after thay đổi trên critical system binary

## 5.9 — Syslog — Giám sát thiết bị mạng

Wazuh Manager hoạt động như Syslog receiver để nhận log từ gateway, router, switch, firewall. Đây là cơ chế tiêu chuẩn để tích hợp thiết bị mạng vào SIEM mà không cần cài Agent.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Protocol | UDP port 514 (RFC 3164) hoặc TCP 514 (RFC 5424 + TLS) |
| Manager config | /var/ossec/etc/ossec.conf — <remote><connection>syslog</connection></remote> |
| Allowed source | <allowed-ips>192.168.0.0/24</allowed-ips> — chỉ nhận từ IP cho phép |
| Decoder | Built-in: pf, iptables, cisco-ios, cisco-asa, generic-syslog |
| Index | wazuh-alerts- (cùng index với endpoint alert) |
| Giả lập lab | Linux logger command: logger -n 192.168.0.11 -P 514 --udp '<message>' |
| Use case lab | Firewall block event, port scan detection, DHCP, authentication failure |

Wazuh có sẵn decoder cho nhiều thiết bị mạng phổ biến. Trong lab, gateway Linux giả lập iptables log được gửi như Syslog UDP — Manager decode bằng pf/iptables decoder để extract srcip, dstip, dstport, action.

## 5.10 — Filebeat — Alert Shipper (Manager  Indexer)

Filebeat là component kết nối Manager và Indexer. Nó đọc alert JSON từ Manager output file và ship sang Indexer. Filebeat được cài cùng máy với Manager.

Tại sao cần Filebeat? Tại sao Manager không gửi thẳng vào Indexer?

Reliability: Filebeat có built-in buffer (registry file). Nếu Indexer tạm down, Filebeat giữ offset trong file và retry khi Indexer back up — không mất alert.

Decoupling: Manager không cần biết Indexer endpoint. Filebeat config riêng, thay đổi Indexer URL chỉ cần đổi filebeat.yml.

Index template: Filebeat load wazuh-template.json lên Indexer khi khởi động,đảm bảo field mapping đúng trước khi document đầu tiên được index.

Batching: Filebeat group nhiều event thành bulk request giảm HTTP overhead.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Input file | /var/ossec/logs/alerts/alerts.json (Manager ghi alert vào đây) |
| Output | Wazuh Indexer HTTPS port 9200, bulk insert |
| Config | /etc/filebeat/filebeat.yml |
| Template | /etc/filebeat/wazuh-template.json — mapping cho tất cả Wazuh field |
| Verify command | filebeat test output — kiểm tra kết nối Indexer |
| Index name | wazuh-alerts-4.x-YYYY.MM.DD (Filebeat đặt tên theo template) |

## 5.11 — Custom Decoder (Regex / PCRE2)

Wazuh đi kèm hàng trăm built-in decoder cho các sản phẩm phổ biến. Tuy nhiên, các log format đặc thù (custom application, thiết bị lab, log đặc biệt) cần Custom Decoder do Detection Engineer tự viết.

Cơ chế Decoder trong Wazuh

Decoder hoạt động theo mô hình parent child chain:

1. Pre-decode: tách timestamp, hostname, program name từ log (syslog format)

2. Parent decoder match: so khớp program_name hoặc regex pattern trong toàn log

Nếu match: chọn parent decoder, chuyển sang child

3. Child decoder: extract field cụ thể từ phần log sau parent match

Dùng offset='after_regex' để chỉ parse phần còn lại

4. Field extraction: <order> định nghĩa tên field được map

data.audit.pid, data.win.eventdata.image, v.v.

Matching modes:

OS_Match: simple string matching — nhanh hơn Regex, được sử dụng cho prefix/suffix tĩnh

PCRE2 Regex: full regex với named groups — được sử dụng cho pattern phức tạp

Custom Decoder — ví dụ thực tế từ dự án:

Custom auditd-syscall decoder (local_decoder.xml)

<!-- Fix: extract pid từ auditd log thiếu a0/a1/a2/a3 fields -->

<decoder name='auditd-syscall'>

<parent>auditd</parent>

<regex offset='after_regex'> pid=(\d+)</regex>

<order>audit.pid</order>

</decoder>

Giải thích:

parent=auditd: chỉ chạy sau khi decoder 'auditd' parent đã match

offset='after_regex': chỉ parse phần log sau điểm match của parent

regex: PCRE2 pattern tìm ' pid=<digits>'

order: field name được gán cho captured group 1 data.audit.pid

## 5.12 — Correlation Rules và MITRE ATT&CK Mapping

Wazuh Rule Engine là nơi quyết định một event có đáng cảnh báo hay không, và với severity nào. Khoa viết Custom Rules để phát hiện hành vi tấn công mà built-in rule không cover.

| Loại Rule | Mô tả | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Simple Rule | Match một event duy nhất theo field value | PowerShell encode command: data.win.eventdata.commandLine contains '-enc' |
| Frequency Rule | Match khi cùng field lặp lại N lần trong T giây | SSH Brute Force: auth_failed từ cùng srcip >= 5 lần / 60s |
| Composite Rule | Match khi 2 rule khác nhau xảy ra gần nhau (time correlation) | Login success sau nhiều login fail: detect successful brute force |
| Parent Rule | Group các rule con — level của parent là mức tối thiểu | Authentication group gom các rule auth_failed, auth_success |

MITRE ATT&CK Framework mapping trong rule

Mỗi rule có thể được chú thích với MITRE ATT&CK technique:

<rule id='100001' level='12'>

<if_sid>60103</if_sid> <!-- parent rule -->

<field name='data.win.eventdata.commandLine'>(?i)-enc¦-encodedcommand</field>

<description>PowerShell Encoded Command Execution</description>

<mitre>

<id>T1059.001</id> <!-- Command and Scripting Interpreter: PowerShell -->

</mitre>

<group>sysmon,execution,powershell</group>

</rule>

MITRE mapping cho phép:

• Dashboard hiện MITRE Technique ID và tên technique trong alert

• Heatmap coverage: thấy mình đang phát hiện được tactic/technique nào

• AI sử dụng MITRE ID để hiểu attack stage và recommend action đúng

• Gap Analysis: sau Red Team test, biết technique nào chưa được đề cập

## 5.13 — Active Response

Active Response là cơ chế Wazuh tự động thực thi script trên Agent khi một rule match. Trong dự án, AR được sử dụng để chặn địa chỉ IP của attacker trên firewall của máy nạn nhân.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Trigger | Rule match với <active-response> config, hoặc API PUT /active-response |
| Script location | /var/ossec/active-response/bin/ trên mỗi Agent |
| Linux script | firewall-drop.sh: iptables -I INPUT -s <IP> -j DROP |
| Windows script | netsh advfirewall firewall add rule ... |
| Rollback | Timer 300 giây: iptables -D INPUT -s <IP> -j DROP (xóa rule block) |
| Safety whitelist | Không block private RFC1918, không block Manager IP, không block gateway |
| Log output | /var/ossec/active-response/active-responses.log trên Agent |
| Manual trigger | Dashboard: PUT /active-response API từ alert context menu |

Modes hoạt động của Active Response trong dự án

Mode 1 — Manual (Analyst-in-the-loop):

Alert gửi Telegram Analyst đọc context Reply 'block' Script trigger

Phù hợp cho các alert mức medium/high khi cần analyst xác minh trước khi thực hiện block

Mode 2 — Semi-automatic (threshold-based):

rule.level >= 14 AND AbuseIPDB score >= 80 Tự động trigger block

Analyst nhận Telegram notification AFTER block (không cần approve)

Phù hợp cho các trường hợp C2 IP có độ tin cậy cao hoặc các actor độc hại đã biết

Ở cả hai chế độ: rollback được thực thi bắt buộc sau 600 giây, kèm thông báo xác nhận qua Telegram khi unblock.

# 6. TÍNH NĂNG AI TÍCH HỢP

Dự án tích hợp AI (Ollama Local — Llama 3.1:8b) vào pipeline SIEM để tự động hóa 4 use case cụ thể. Triết lý thiết kế: Human-in-the-loop — AI chỉ là công cụ hỗ trợ, analyst luôn là người ra quyết định cuối cùng.

Nguyên tắc tích hợp AI (Human-in-the-loop Philosophy)

1. AI làm giàu dữ liệu, không tự thực thi: AI phân tích và đề xuất, không tự động block hay xóa.

2. Dự phòng an toàn: Nếu AI service down pipeline vẫn chạy, Telegram gửi alert không có enrichment.

3. Confidence threshold: AI trả về confidence score. Nếu < 0.5 action = 'Manual review only'.

4. Output format cố định: JSON schema được định nghĩa nghiêm ngặt — parse lỗi là code bug, không phải AI bug.

5. Privacy by Design: AI chạy local 100% qua Ollama — không có log nào ra ngoài internet.

## 6.1 — TN1: AI Alert Enrichment (Context Enrichment)

Tính năng cốt lõi nhất của AI integration. Khi có Wazuh alert, thay vì chỉ gửi raw alert đến Telegram, pipeline gom toàn bộ ProcessGuid chain của process liên quan, kết hợp threat intel, rồi gọi AI để phân tích.

| Bước | Hoạt động | Output |
| --- | --- | --- |
| K1.1 | Correlation Query: query OpenSearch lấy toàn bộ event cùng ProcessGuid | List event chain sorted by timestamp ASC |
| K1.2 | Prompt Design: system prompt định nghĩa role, schema, constraint cho AI | SYSTEM_PROMPT_ENRICHMENT_V1 (Python constant) |
| T1.1 | Enrich function: gọi Ollama API với event chain + threat intel | JSON: severity, confidence, MITRE, narrative, actions |
| T1.2 | Fallback handler: nếu AI fail alert gửi không có enrichment | Alert vẫn đến Telegram, analyst không bị miss |

Tại sao cần ProcessGuid chain thay vì single event?

Wazuh mặc định xử lý từng event độc lập. Một cuộc tấn công thực tế có attack chain:

PowerShell spawn (Event 1) Network connect to C2 (Event 3) File drop (Event 11) Registry persist (Event 13)

AI nhận 1 event đơn lẻ (chỉ Event 3: network connection) không thể biết:

- Process nào đang kết nối (không có commandLine)

- Process đó được spawn từ đâu (không có parentImage)

- Trước đó có file drop hay registry change không (không có context)

ProcessGuid là unique ID kết nối tất cả event của một process suốt lifetime của nó.

Khi query tất cả event cùng ProcessGuid, AI nhận đủ attack chain để suy luận đúng.

Kết quả: MITRE accuracy tăng từ ~60% (single event) lên >85% (chain context).

## 6.2 — TN1(mở rộng): AI Multi-Alert Correlation

Mở rộng của TN1: thay vì phân tích một process chain, TN2 gom tất cả alert trên một endpoint trong một time window và tái tạo toàn bộ attack timeline. Dùng cho điều tra sau khi đã xác nhận có tấn công.

Phân biệt TN1 và TN1 (mở rộng)

TN1 — Single Process Chain Enrichment:

Trigger: mỗi Wazuh alert riêng lẻ

Scope: events cùng ProcessGuid

Use case: Real-time triage — phân loại nhanh alert đang đến

AI output: severity, MITRE, narrative ngắn, recommended actions

TN1(extension) — Multi-Alert Incident Correlation:

Trigger: Analyst chủ động khi cần điều tra một endpoint

Scope: tất cả alert trên agent X trong time window Y

Use case: Incident investigation — nắm bắt toàn bộ attack timeline

AI output: attack narrative dài hơn, kill chain stages, patient_zero identification

## 6.3 — TN2: AI Threat Intel Summarization

Tính năng này mở rộng từ Context Enrichment, hướng dẫn AI đọc hiểu cục dữ liệu JSON phức tạp trả về từ các nền tảng Threat Intel (VirusTotal, AbuseIPDB). Mục tiêu là sinh ra một câu kết luận (verdict) chuẩn xác nhất bằng ngôn ngữ tự nhiên về loại mối đe dọa để gửi lên Telegram.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Trigger | Tự động kích hoạt khi có IP hoặc Hash khả nghi trong alert. |
| Logic xử lý | Tiền xử lý data (normalize) object phẳng của Wazuh VT thành cấu trúc nested API v3. |
| Prompt Constraint | Ép AI xuất ra đúng 1 câu theo template: "[IP/Hash] là [loại mối đe dọa], xuất phát từ [location], liên quan [attack type] — [hành động khuyến nghị].". |
| Fallback | Nếu thiếu API data hoặc lỗi Rate Limit (HTTP 429), trả về: "Không có dữ liệu threat intelligence.". |
| Use case | Giúp SOC Analyst tiết kiệm 3-5 phút tra cứu thủ công, nhìn vào Telegram hiểu ngay mức độ độc hại. |

## 6.4 — TN3: AI Incident Report Generation (Vẫn còn lỗi, hoàn thiện ở giai đoạn 2 - 7/6/2026 - 8/8/2026)

Tính năng này chịu trách nhiệm thu thập toàn bộ attack narrative, threat verdict và metadata của agent để sinh ra một Báo cáo sự cố (Incident Report) hoàn chỉnh. Báo cáo này được lưu dưới dạng file JSON tại Manager và hiển thị trực quan lên 4 block của Telegram.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| JSON Schema | Hardcode cấu trúc 10 fields bắt buộc: incident_id, severity, patient_zero, affected_user, attack_summary, ioc, threat_verdict, mitre_techniques, timeline, recommended_actions. |
| Zero-shot Constraint | Đưa các ràng buộc vào SYSTEM_PROMPT: Bắt buộc dùng "N/A" cho các trường string bị thiếu, và dùng mảng rỗng [] cho IOCs bị thiếu. Tuyệt đối không dùng null để tránh crash hệ thống. |
| Xác thực (Validation) | Sử dụng thư viện jsonschema của Python để validate báo cáo trước khi lưu ổ cứng. |
| Lợi ích | Chống hiện tượng AI "hallucination" (tự bịa đặt dữ liệu ngoài ngữ cảnh), tạo form mẫu chuẩn để thiết kế giao diện Dashboard và quy trình truy vết pháp y. |

## 6.5 — TN4: Dynamic Playbook + Approve/Reject (Hoàn thiện ở giai đoạn 2 - 7/6/2026 - 8/8/2026)

Thay vì hệ thống tự động block IP (Auto-Response) có rủi ro false positive cao, dự án áp dụng triết lý "Human-in-the-loop" bằng cách tích hợp trực tiếp nút bấm thực thi vào Telegram.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Telegram InlineKeyboard | Alert gửi về kèm 2 nút bấm: Approve Block IP và Reject. |
| Luồng Approve | Analyst bấm Approve $\rightarrow$ Telegram Bot gọi API Manager $\rightarrow$ Kích hoạt Active Response block IP trên firewall Agent. |
| Auto-Rollback | Cơ chế an toàn bắt buộc: Mọi lệnh block đều có timer 600 giây (10 phút) để tự động gỡ block (iptables -D), chống việc tự khóa mình khỏi hệ thống. |
| SOP Analyst | L1 Analyst đưa ra quyết định dựa trên mức độ Confidence, MITRE và Threat Verdict do AI cung cấp trên cùng một màn hình. |

## 6.6 — TN5: NL-to-Threat-Hunting Query (Hoàn thiện ở giai đoạn 2 - 7/6/2026 - 8/8/2026)

Analyst có thể hỏi câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên qua Telegram bot, AI tạo OpenSearch DSL query tương ứng. Analyst review DSL trước khi execute — không có auto-execution.

Ví dụ sử dụng thực tế

Analyst gõ: /query Show all PowerShell execution from Office apps in last 24h

AI tạo OpenSearch DSL:

{ "query": { "bool": { "must": [

{ "terms": { "data.win.eventdata.parentImage": ["WINWORD.EXE","EXCEL.EXE"] } },

{ "match": { "data.win.eventdata.image": "powershell" } },

{ "range": { "@timestamp": { "gte": "now-24h" } } }

] } }, "size": 100 }

Bot gửi DSL cho analyst review: 'Generated query above. Reply yes to execute.'

Analyst reply: yes

Bot execute và trả: 'Found 3 alerts: [WORKSTATION-01] PowerShell from WINWORD.EXE...'

## 6.7 — TN6: AI Gap Analysis sau Red Team (Hoàn thiện ở giai đoạn 2 - 7/6/2026 - 8/8/2026)

Sau khi Red Team test hoàn thành (Tuần 9), AI so sánh attack timeline của Kali attacker với alert coverage của SIEM để tìm ra các kỹ thuật chưa được detect. Dùng kết quả này để quyết định viết thêm rule nào.

Cơ chế Gap Analysis

Input 1: Attack Timeline từ Kali attacker (Ghi nhận thủ công hoặc Kali log)

- 10:30: PowerShell -enc base64 execution

- 10:31: Outbound connection 192.168.1.5:4444

- 10:35: File created C:\Temp\malware.exe

- 10:40: Registry HKCU\Run modified

Input 2: Alert Coverage từ Wazuh (query Indexer trong timeframe tương ứng)

- 10:30: Alert #2345 (Sysmon: PowerShell suspicious args)

- 10:31: KHÔNG CÓ ALERT (C2 connection missed)

- 10:35: Alert #2346 (FIM: new exe in Temp)

- 10:40: KHÔNG CÓ ALERT (Registry persistence not monitored)

AI Output: coverage 50%, 2 gaps, recommend: add C2 port rule + Registry FIM rule

# 7. TÍNH NĂNG MỞ RỘNG (EXTENSIONS)

## 7.1 — Telegram Bot Alert

Telegram Bot là kênh thông tin chính cho SOC analyst. Thay vì phải mở Dashboard để xem alert, analyst nhận thông báo real-time trực tiếp trên điện thoại, kèm toàn bộ context do AI phân tích.

| Tính năng | Chi tiết |
| --- | --- |
| Alert channel | Private Telegram group hoặc direct message đến analyst phone |
| Message content | Severity, rule description, MITRE technique, AI narrative, recommended actions, AbuseIPDB score, VT result |
| Commands | /query <question> — NL threat hunting. /status — system health. /block <IP> — manual AR |
| Security | Chat ID whitelist — chỉ group được phép mới nhận và gửi command |
| Latency | 10-15 giây từ rule match đến analyst nhận message (bao gồm AI enrichment) |
| Fallback | Nếu AI fail gửi raw alert không có enrichment (vẫn đến đúng lúc) |
| Library | python-telegram-bot, async handler, webhook hoặc polling mode |

## 7.2 — AbuseIPDB Integration

AbuseIPDB là dịch vụ threat intelligence chuyên về IP reputation. Khi alert có data.srcip, script tự động query AbuseIPDB để biết IP đó đã bị report tấn công bao nhiêu lần trong 90 ngày gần nhất.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| API endpoint | https://api.abuseipdb.com/api/v2/check?ipAddress=<IP>&maxAgeInDays=90 |
| Auth | API Key trong header: Key: <your-key> |
| Key fields trả về | abuseConfidenceScore (0-100), totalReports, lastReportedAt, countryCode |
| Dùng trong dự án | Score >= 80 high confidence malicious, có thể trigger auto block |
| Rate limit | Free tier: 1000 queries/ngày — đủ cho lab volume |
| Tích hợp | Script: parallel call cùng lúc với VirusTotal để giảm latency |

## 7.3 — VirusTotal Integration

VirusTotal cung cấp multi-engine scan cho IP, domain, file hash. Trong dự án, VT được query khi có suspicious file hash (từ FIM syscheck.sha256_after hoặc Sysmon process hash) hoặc suspicious IP.

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| API endpoint | https://www.virustotal.com/api/v3/files/<hash> hoặc /ip_addresses/<IP> |
| Auth | Header: x-apikey: <your-key> |
| File hash lookup | SHA256 của file malicious engines count / total engines |
| IP lookup | Reputation score, country, AS info, recent malicious activity |
| Key fields | last_analysis_stats.malicious, last_analysis_stats.undetected |
| Ngưỡng cảnh báo | malicious >= 3 engines flag trong Telegram message |
| Rate limit | Free tier: 4 lookups/min, 500/day — ưu tiên được sử dụng cho alert level >= 10 |

# 8. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

## 8.1 — Checklist nghiệm thu kỹ thuật

| Hạng mục | Tiêu chí nghiệm thu | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Wazuh Manager | Hoạt động ổn định, daemons running, no critical error | Hoàn thành |
| Wazuh Indexer | Port 9200 accessible, alert documents indexing daily | Hoàn thành |
| Wazuh Dashboard | HTTPS 443 accessible, Security Events module hiển thị | Hoàn thành |
| Windows Agent + Sysmon | Agent connected, Sysmon EventID 1/3/11/13 vào Dashboard | Hoàn thành |
| Linux Agent + auditd + Sysmon | Agent connected, audit key lab_exec/network/cred vào Dashboard, Sysmon bắt được các EventID 1/3/11/13 vào Dashboard. | Hoàn thành |
| FIM Windows/Linux | File add/modify/delete trên monitored path tạo alert | Hoàn thành |
| Syslog Gateway | Syslog UDP từ gateway giả lập nhận và decode được. | Đã gửi log thành công về Manager nhưng vẫn chưa bắt được log nmap nếu nmap sử dụng các cờ không kết nối hoàn chỉnh. |
| Custom Decoder | PCRE2 Regex decoder cho auditd-syscall hoạt động đúng | Hoàn thành |
| Correlation Rules | Brute force, C2, FIM, Persistence rules match đúng attack pattern | Cơ bản đã hoàn thành, nhưng cần tinh chỉnh lại để giảm thiểu false positive. |
| MITRE Mapping | Rule chính có T-ID mapping, hiển thị trên MITRE heatmap | Hoàn thành |
| Telegram Bot | Alert đến Telegram trong 15s, AI enrichment, /query command | Hoàn thành |
| AbuseIPDB + VT | IP và hash lookup chạy parallel, score hiển thị trong Telegram | Hoàn thành |
| Active Response | IP block + rollback 300s hoạt động, log đầy đủ | Đã hoàn thành tốt một số tác vụ đơn giản (block IP, cách ly file, …) nhưng vẫn chưa cấu hình để ngăn chặn các tấn công phức tạp. |
| AI Enrichment | JSON output 100%, MITRE T1059/T1547 detect đúng, Telegram 4-Block + nút bấm Approve/Reject — Pass kiểm thử 27/05 | Hoàn thành |
| Threat Intel Summarization | AI tóm tắt JSON thô từ AbuseIPDB/VirusTotal thành 1 câu Verdict tự nhiên. Pass kiểm thử 27/05 | Hoàn thành |
| Incident Report Generation | AI sinh file JSON chuẩn 10 fields, đã fix lỗi null bằng Strict Schema Constraint N/A. Pass End-to-End. | Chưa hoàn thành. AI vẫn chưa tạo được report đúng format, cần đổi mô hình AI khác hoặc train AI bằng dataset liên quan đến việc tạo report SIEM. |
| Dynamic Playbook & AR | Telegram có nút Approve/Reject. Bấm Approve $\rightarrow$ block IP thành công, tự động rollback sau 300s. | Chưa tích hợp. Sẽ tích hợp ở phase 2(7/6/2026). |
| NL Query Tool | AI tóm tắt Threat Intel thành ngôn ngữ tự nhiên — IP Reputation + Hash Verdict rõ ràng trên Telegram. Pass kiểm thử 27/05 | Chưa triển khai vào hệ thống. Sẽ triển khai ở giai đoạn 2 |
| Dashboard panels | Tổng quan, Endpoint, Network visualization đầy đủ | Hoàn thành |
| Playbook SOC | Playbook cho Brute Force, FIM, Suspicious Process, IOC viết xong | Hoàn thành được các kịch bản tấn công phổ biến. Sẽ phát triển thêm các playbook của chuỗi tấn công phức tạp |
| SOC Drill | Buổi drill diễn ra, biên bản xử lý alert được ghi | Hoàn thành |
| Red/Purple Team | Test plan, mô phỏng tấn công, gap analysis hoàn thành | Hoàn thành đợt 1, phát hiện được một số lỗi quan trọng, và kiểm tra thành công một số tính năng quan trọng. |

## 8.2 — Giá trị học thuật và thực tiễn

Giá trị học thuật

• Hiểu sâu kiến trúc SIEM distributed: Manager, Indexer, Dashboard.

• Thực hành Detection Engineering: từ raw log decoder rule alert MITRE mapping.

• Áp dụng AI trong security workflow: prompt engineering, confidence calibration, fallback design.

• Thực hành Red/Purple Team: hiểu attacker perspective để viết rule hiệu quả hơn.

• Nền tảng cho Phase 2: toàn bộ kiến trúc được thiết kế để mở rộng thành SOAR để làm đồ án tốt nghiệp.

Giá trị thực tiễn

• SIEM hoàn chỉnh có thể deploy vào production lab với thay đổi tối thiểu

• Threat detection coverage: endpoint Windows, Linux, network, file integrity

• Automation pipeline giảm thời gian analyst từ phút sang giây

• AI enrichment giảm false positive noise, tăng alert fidelity

• Playbook và SOC drill đảm bảo nhóm có quy trình chuẩn xử lý incident

# 9. KẾT QUẢ KIỂM THỬ XÂM NHẬP (PENTEST ĐỢT 1)

## 9.1 — Tổng quan kiểm thử

Pentest đợt 1 (24/05 – 28/05/2026) kiểm tra 3 tính năng AI và toàn bộ kill chain detection. Người thực hiện: Khoa (Red Team), Thái (AI Automation), Trọng (Dashboard verify). Môi trường: Kali Linux (192.168.0.168) tấn công Windows Victim (192.168.0.171) và Linux Victim ubuntu-admin (192.168.0.141).

## 9.2 — Kết quả kiểm thử tính năng AI

| Tính năng | Kết quả | Bài học kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| AI Alert Enrichment (TN1) | PASS — AI gom ProcessGuid chain (Event 1,3,11,13), detect T1059+T1547, Telegram 4-Block + nút Approve hoạt động chính xác | Cần Start-Sleep giữa các lệnh PowerShell để agent kịp đẩy log. ProcessGuid là "định danh then chốt" trên Windows. |
| Threat Intel Summarization (TN2) | PASS — AbuseIPDB + VirusTotal raw JSON được AI tóm tắt thành Threat Verdict ngôn ngữ tự nhiên trên Telegram | Bắt buộc xử lý HTTP 429 Rate Limit VirusTotal — thêm try-except + time.sleep(). API third-party không được để crash pipeline. |
| Incident Report Generation (TN3) | IN PROGRESS — File INC- .json chưa xuất đúng format (null values). Chuyển sang Phase 2. | JSON Schema contract phải được chốt chặt trước khi implement. Constraint "not null values" cần enforce từ prompt layer. |

## 9.3 — Kết quả kiểm thử Kill Chain

| Kịch bản | MITRE ATT&CK | Kết quả SIEM | Evidence / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| SIEM-1: Nmap Scan từ Kali | T1046 (Network Discovery), T1595 (Active Scanning) | Detect — Syslog flow end-to-end | decoder.name=syslog hoặc pf. Alert rule level >= 6. Cần fix để bắt được log gói tin bị drop. |
| SIEM-2: SSH Brute Force | T1110.001 (Password Guessing), T1110 (Brute Force) | Detect + Block — Active Response iptables, rollback 600s | Wazuh rule 5760 trigger sau 8 failures/60s. Telegram alert kèm AbuseIPDB. Block IP Kali thành công. |
| SIEM-3: LOLBins certutil | T1218 (System Binary Proxy), T1059.001 (PowerShell), T1140 (Deobfuscate) | Detect — Custom rule fire, commandLine parsed | certutil.exe -decode payload. Custom Decoder parse đúng commandLine, hiển thị T1218 trên heatmap. |
| SIEM-4: Persistence (Cron & Registry) | T1053.003 (Cron), T1547.001 (Registry Run Keys) | Detect — FIM alert & Sysmon Event 13 | FIM bắt được /etc/cron.d/update bị modify. Sysmon bắt được Registry Run key, Telegram AI gửi alert persistence. |
| SIEM-5: Clear Event Log | T1070.001 (Clear Windows Event Logs) | Detect — Rule 18145 fire (Level 12) | Lệnh wevtutil cl Security bị bắt. Sysmon Event 1 và Event 1102 sinh ra. Telegram báo động Critical. |
| SIEM-6: Đọc /etc/shadow | T1003.008 (Proc Filesystem), T1552.001 (Credentials in Files) | Detect — auditd flow hoạt động | auditd rule (-k lab_cred) trigger. Custom decoder auditd-syscall parse đúng data.audit.key. |

# 10. TÀI LIỆU THAM KHẢO

## 10.1 — Tài liệu chính thức Wazuh

- Wazuh Official Documentation: https://documentation.wazuh.com/current/

- Wazuh Distributed Architecture: https://documentation.wazuh.com/current/installation-guide/wazuh-indexer/

- Wazuh Agent configuration: https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/reference/ossec-conf/

- Wazuh Custom Decoders: https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/ruleset/custom.html

- Wazuh Active Response: https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/capabilities/active-response/

- Wazuh File Integrity Monitoring: https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/capabilities/file-integrity/

## 10.2 — MITRE ATT&CK Framework

- MITRE ATT&CK Matrix: https://attack.mitre.org/

- MITRE ATT&CK for Enterprise (Windows, Linux): https://attack.mitre.org/matrices/enterprise/

- Wazuh MITRE ATT&CK integration: https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/kibana-app/reference/mitre-att&ck.html

## 10.3 — Sysmon và Windows Security

- Sysmon Download & Documentation: https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/sysmon

- SwiftOnSecurity Sysmon Config: https://github.com/SwiftOnSecurity/sysmon-config

- Windows Security Event Logging: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/auditing/

- LOLBins Database: https://lolbas-project.github.io/

## 10.4 — Linux Security và auditd

- Linux Audit System: https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/8/html/security_hardening/auditing-the-system_security-hardening

- auditd rules: https://man7.org/linux/man-pages/man8/auditctl.8.html

- Linux Syscall Reference: https://syscalls.mebeim.net/

## 10.5 — AI và Automation

- Anthropic Claude API Documentation: https://docs.anthropic.com/en/api/

- Anthropic Prompt Engineering Guide: https://docs.anthropic.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/overview

- OpenSearch DSL Query Reference: https://opensearch.org/docs/latest/query-dsl/

- python-telegram-bot Documentation: https://python-telegram-bot.org/

## 10.6 — Threat Intelligence

- AbuseIPDB API Documentation: https://www.abuseipdb.com/api

- VirusTotal API v3 Documentation: https://developers.virustotal.com/reference/overview

- SANS Internet Storm Center: https://isc.sans.edu/

## 10.7 — SOC và Incident Response

- NIST Cybersecurity Framework: https://www.nist.gov/cyberframework

- SANS Incident Handlers Handbook: https://www.sans.org/white-papers/33901/

- Wazuh SOC Guide: https://wazuh.com/blog/building-a-soc-with-open-source-tools/

- The SOC Analyst Guidebook — Gerald Auger: ISBN 978-1119875260

Báo cáo tổng kết phase 1 dự án SIEM Wazuh

Soạn thảo bởi Khoa — Leader / Detection Engineer / SOC Architect

Với sự đóng góp của toàn nhóm: Thái · Nghĩa · Trọng

06/05/2026 – 03/06/2026