## TASK 1: THIẾT KẾ DASHBOARD TỔNG QUAN

| Field | Nội dung chi tiết |
| --- | --- |
| Tên task | Thiết kế Dashboard Tổng quan. |
| Người thực hiện | Trọng (Người hỗ trợ: Khoa, Nghĩa) |
| Thời gian thực hiện | 15/06/2026 - 19/06/2026 |
| Mục tiêu task | Khai thác và chuyển hóa kho dữ liệu log bảo mật thô từ Wazuh Indexer thành các biểu đồ trực quan. Xây dựng bảng giám sát an ninh tổng thể (Single Pane of Glass) để theo dõi toàn cảnh trạng thái hệ thống. |
| Vị trí trong hệ thống | Thuộc lớp Giao diện quản trị, trực quan hóa dữ liệu và giám sát tập trung (UI/UX - SOC Monitoring). Hoạt động dựa trên việc truy vấn liên tục vào Elasticsearch/OpenSearch của cụm Wazuh Indexer. |
| Thuật ngữ liên quan | Visualization, Aggregation, Index Pattern, Lucene Query / KQL. |
| Môi trường thực hiện | Trình duyệt Web thao tác vào máy ảo Ubuntu Server. Máy giao diện Dashboard (192.168.0.12), Máy Indexer (192.168.0.10). Wazuh Dashboard 4.x. |
| Điều kiện đầu vào | Module Wazuh Dashboard đã cài đặt (kết nối Active). Đã cài đặt Agent đẩy log Sysmon, FIM thành công. Đã thiết lập các luật (Rules) sinh cảnh báo. |
| Các bước thực hiện | - Rà soát cấu trúc Index Pattern (wazuh-alerts-*). - Thiết kế Biểu đồ Xu hướng thời gian (Line Chart - Overview - Alerts over time). - Thiết kế Biểu đồ Phân bố độ nghiêm trọng (Pie Chart - Overview - Severity Distribution). - Thiết kế Biểu đồ Top 10 Luật bị vi phạm (Horizontal Bar Chart). - Thiết kế Bảng thống kê Top IP Nguồn (Data Table). - Ráp khối và căn chỉnh Dashboard, lưu với tên "SOC Overview Security Dashboard". |
| Cấu hình / file đã chỉnh | Cấu hình được lưu trực tiếp vào cơ sở dữ liệu của UI dưới dạng các Saved Objects. |
| Lệnh đã dùng | KQL Search: rule.level: >= 10 (Dùng để test tính năng lọc nhanh). |
| Kết quả đạt được | Khởi tạo thành công 04 Visualization cốt lõi. Hoàn thiện 01 giao diện SOC Overview Security Dashboard chạy trực tuyến. |
| Cách kiểm tra thành công | Thay đổi Time Range, kiểm tra đồ thị tự động vẽ. Test tính tương tác (Cross-filtering) xem các panel có đồng bộ khi click không. |
| Ảnh minh chứng | - Screenshot 1: Giao diện cấu hình Severity Distribution (Pie Chart). - Screenshot 2: Quá trình Grid layout các khối Panel. - Log/alert minh chứng: Toàn màn hình trang SOC Overview Security Dashboard. |
| Lỗi gặp phải | - Lỗi 1: Đồ thị báo "No results found" khi vừa Add. - Lỗi 2: Không gõ tìm được trường data.srcip hoặc rule.description. |
| Cách khắc phục lỗi | - Sửa lỗi 1: Mở rộng phạm vi lọc thời gian thành Last 30 days. - Sửa lỗi 2: Vào Index Patterns, refresh field list. |
| Đánh giá task | Xuất sắc. Hoàn thiện trơn tru, đáp ứng hoàn toàn nhu cầu trực quan hóa của SOC L1. |
| Bài học rút ra | Biểu đồ Bản đồ địa lý (Coordinate Map) chưa vẽ được do log chưa bật phân tích GeoIP, cần lưu ý cấu hình bổ sung trên Manager sau này. |
| Liên kết với task khác | Là bước đệm quan trọng để làm tiếp Task 4.7 (Dashboard Endpoint) và Task 4.8 (Dashboard Network). |
| Output bàn giao | 01 Giao diện giám sát tổng quan, 04 Saved Objects, Bộ ảnh minh chứng chi tiết. |

## TASK 2: CÀI WAZUH DASHBOARD

| Field | Nội dung chi tiết |
| --- | --- |
| Tên task | Cài Wazuh Dashboard |
| Người thực hiện | Trọng (Người hỗ trợ: Nghĩa) |
| Thời gian thực hiện | 08/05/2026 |
| Mục tiêu task | Triển khai cài đặt Wazuh Dashboard trong kiến trúc phân tán. Đảm bảo UI hiển thị đủ chức năng, kết nối Indexer và Manager chuẩn xác. Khắc phục lỗi hạ tầng khi chuyển dải mạng. |
| Vị trí trong hệ thống | Giao diện quản trị, tương tác người dùng (UI/UX). Kết nối Indexer (port 9200) và Manager (port 55000). |
| Thuật ngữ liên quan | Wazuh Dashboard, Wazuh Indexer, YAML (.yml), Index Pattern. |
| Môi trường thực hiện | Ubuntu Server. IP Dashboard: 192.168.0.12. IP Indexer: 192.168.0.10. Công cụ: Termius, nmap. |
| Điều kiện đầu vào | Chuyển đổi dải IP/Gateway mới xong. SSH thông suốt. Indexer (.10) đang chạy ổn định. |
| Các bước thực hiện | - SSH và rà soát dịch vụ bằng systemctl. - Quét nmap kiểm tra trạng thái port 9200 máy Indexer. - Chỉnh sửa file cấu hình opensearch_dashboards.yml theo dải IP mới. - Đồng bộ và kiểm tra file chứng chỉ bảo mật (Certificates). - Khởi động lại toàn bộ dịch vụ UI. - Truy cập Web test giao diện thực tế. |
| Cấu hình / file đã chỉnh | /etc/wazuh-dashboard/opensearch_dashboards.yml |
| Lệnh đã dùng | systemctl restart/status wazuh-dashboard, nmap -p 9200, ls -la /certs/, journalctl -u wazuh-dashboard -f. |
| Kết quả đạt được | Khắc phục lỗi màn hình trắng, UI hoạt động trơn tru tại địa chỉ mới, đầy đủ module cốt lõi. |
| Cách kiểm tra thành công | systemctl báo running. Truy cập Web thành công. Check Settings > API trả về Connected. |
| Ảnh minh chứng | - Screenshot 1: Quét nmap open port 9200. - Screenshot 2: Chỉnh sửa file yml. - Screenshot 3: Check thư mục certs. - Screenshot 4: Giao diện web đăng nhập thành công. |
| Lỗi gặp phải | - Dashboard treo "Server is not ready yet". - Quên điền port :9200 làm sai đích đến. - Dịch vụ sập do sai định dạng (space/nháy kép) trong file YAML. |
| Cách khắc phục lỗi | Cấu hình lại IP trỏ thẳng sang 192.168.0.10. Thêm hậu tố :9200. Sửa kỹ khoảng trắng YAML. Mở rộng Time range nếu lỗi template. |
| Đánh giá task | Hoàn thành tốt. UI vận hành ổn định trên hạ tầng IP mới. |
| Bài học rút ra | Cấu trúc YAML cực kỳ nhạy cảm cần cẩn thận; Cần giám sát chặt chẽ luồng dữ liệu Agent để tránh ngắt quãng do đổi IP mạng. |
| Liên kết với task khác | Task 4.4 (Xác nhận log trên Dashboard dải IP mới). |
| Output bàn giao | File config yml chuẩn, Giao diện Web phân quyền HTTPS, Ảnh chụp log sự cố. |

## TASK 3: VIẾT PLAYBOOK ỨNG PHÓ SỰ CỐ

| Field | Nội dung chi tiết |
| --- | --- |
| Tên task | Viết Playbook — Các bước hướng dẫn xử lý cụ thể cho từng loại sự cố |
| Người thực hiện | Trọng (Người hỗ trợ: Khoa, Thái, Nghĩa) |
| Thời gian thực hiện | 12/05/2026 |
| Mục tiêu task | Cung cấp tài liệu step-by-step xử lý các sự cố an ninh trong lab. Đảm bảo team phối hợp nhất quán. Hỗ trợ cho SOC drill. |
| Vị trí trong hệ thống | Quy trình vận hành và ứng phó sự cố (Incident Response). Bao trùm từ Manager, Endpoint đến Telegram Bot. |
| Thuật ngữ liên quan | Playbook, Containment, Eradication, IOC. |
| Môi trường thực hiện | Hệ thống SIEM nội bộ (Lab Windows, Linux, Cloud). Dùng MS Word và Wazuh UI. |
| Điều kiện đầu vào | Mô hình SOC 3 lớp định hình xong. SIEM đã thu log (Sysmon, FIM, Web) ổn định. |
| Các bước thực hiện | - Thiết lập luồng xử lý chuẩn theo 6 phase NIST. - Xây dựng quy ước Severity 4 mức (Crit, High, Med, Low). - Soạn chi tiết 16 Playbook bao phủ Endpoint, Cloud, Web. - Chèn lệnh thực chiến (CLI, KQL) vào mỗi kịch bản. - Lập Biểu mẫu Report và Escalation Matrix. |
| Cấu hình / file đã chỉnh | Soạn thảo mới file SOC_Incident_Response_Playbook_Trong_v2.docx. |
| Lệnh đã dùng | KQL Query (rule.groups: "authentication_failures"), Containment CLI (iptables DROP, kill -9, net user /active:no). |
| Kết quả đạt được | Tài liệu Playbook v1.0 hoàn chỉnh, quy trình hóa rõ ràng trách nhiệm các lớp (L1, L2, L3) cho từng sự cố. |
| Cách kiểm tra thành công | Leader kiểm duyệt chéo chuẩn NIST/MITRE. Tổ chức diễn tập SOC Drill nội bộ. |
| Ảnh minh chứng | - Screenshot 1: Bìa tài liệu v1.0. - Screenshot 2: Ví dụ kịch bản Web Server Compromise (5 bước). - Log/alert minh chứng: Mẫu Incident Report. |
| Lỗi gặp phải | Bản sơ thảo thiếu lệnh KQL hỗ trợ L1 trực tiếp truy vấn. |
| Cách khắc phục lỗi | Bổ sung cụm "Wazuh Query để điều tra" để Analyst copy/paste cho lẹ. |
| Đánh giá task | Rất xuất sắc. Chuẩn hóa cao, sẵn sàng cho môi trường thực tế. |
| Bài học rút ra | Cần có mindset liên tục cập nhật tài liệu (v1.1, v1.2) sau mỗi đợt diễn tập Purple Team vì TTPs mới sẽ thay đổi liên tục. |
| Output bàn giao | Tài liệu Playbook v1.0 chứa 16 kịch bản chi tiết. |

## TASK 4: CẬP NHẬT 3 PANEL AI MỚI LÊN DASHBOARD

| Field | Nội dung chi tiết |
| --- | --- |
| Tên task | Cập nhật Dashboard: 3 panel AI mới (severity pie, MITRE bar, incident list,...) |
| Người thực hiện | Trọng |
| Thời gian thực hiện | 26/05/2026 |
| Mục tiêu task | - Thêm 3 panel AI mới vào SOC Overview Dashboard. - Hiển thị data alerts: severity, kỹ thuật MITRE ATT&CK, danh sách sự cố. - Xây dựng chức năng filter severity đồng bộ toàn dashboard. |
| Vị trí trong hệ thống | Dashboard Visualization — tầng hiển thị dữ liệu của hệ thống SOC. Liên quan Wazuh Manager/Indexer (OpenSearch). |
| Thuật ngữ liên quan | Index Pattern, MITRE ATT&CK, rule.level, Shard, Visualization, Controls Panel. |
| Môi trường thực hiện | Ubuntu Linux, IP 192.168.0.12, OpenSearch Dashboards (port 5601). |
| Điều kiện đầu vào | Manager/Indexer đang chạy, có index chứa data alert, user có quyền tạo, SOC Overview Dashboard đã tồn tại. |
| Các bước thực hiện | - Kiểm tra index và cấu trúc field qua Dev Tools. - Tạo Index Pattern (wazuh-alerts-4.x-*). - Tạo Panel [AI] Severity Pie. - Tạo Panel [AI] MITRE Bar. - Tạo Panel [AI] Incident List. - Ghép 3 visualization vào SOC Overview Dashboard. - Tạo Controls Filter Severity và gán vào dashboard. |
| Cấu hình / file đã chỉnh | Cấu hình Index pattern và Visualization lưu trên OpenSearch Dashboards. |
| Lệnh đã dùng | - GET _cat/indices?v&h=index,docs.count&s=docs.count:desc - GET wazuh-alerts-4.x-2026.05.27/_search - PUT wazuh-alerts-4.x-*/_settings {"number_of_replicas": 0} |
| Kết quả đạt được | 3 panel (Severity Pie, MITRE Bar, Incident List) tích hợp thành công, hiển thị chuẩn xác data, filter hoạt động đồng bộ. |
| Cách kiểm tra thành công | Scroll dashboard xác nhận hiển thị. Click slice trên Pie chart hoặc dùng dropdown Controls để kiểm tra tính năng tự động filter chéo trên các panel khác. |
| Ảnh minh chứng | - Screenshot 1: SOC Overview Dashboard với 3 panel AI. - Screenshot 2: MITRE Bar chart. - Screenshot 3: Incident List. - Log/alert minh chứng: Dev Tools GET _cat/indices. |
| Lỗi gặp phải | - MITRE Bar báo No results found. - Lỗi 6 of 27 shards failed. - Vào nhầm menu Index Management. |
| Cách khắc phục lỗi | - Dùng rule.mitre.technique.keyword thay cho array gốc. - Tắt replica shard bằng lệnh PUT settings. - Chuyển đúng đường dẫn Management → Dashboards Management. |
| Đánh giá task | Hoàn thành 100%. Đạt 2/2 acceptance criteria. |
| Bài học rút ra | Hiển thị dạng số nguyên bản của rule.level khó nhìn, cần dùng Scripted Field để chuyển thành label (Low/Med/High). Cụm 1 node tiềm ẩn nguy cơ chịu lỗi thấp (lack of HA). |
| Liên kết với task khác | Tạo tiền đề cho việc dùng Scripted Field, setup tự động gửi alert qua Slack/Email, tích hợp model AI thực tế. |
| Output bàn giao | 03 panel hiển thị ổn định trên SOC Overview Dashboard. |

## TASK 5: XÂY DỰNG QUY TRÌNH SOC

| Field | Nội dung chi tiết |
| --- | --- |
| Tên task | Xây dựng Quy trình SOC 3 lớp (Tài liệu phối hợp L1, L2, L3) |
| Người thực hiện | Trọng (Người hỗ trợ: Khoa, Thái, Nghĩa) |
| Thời gian thực hiện | 27/05/2026 |
| Mục tiêu task | Mô tả luồng vận hành SOC, phân công vai trò rõ ràng, lập cơ chế leo thang có kiểm soát làm nền tảng diễn tập. |
| Vị trí trong hệ thống | Quản lý quy trình vận hành và ứng phó sự cố (IR). Bao quát luồng giao tiếp từ hạ tầng đến cảnh báo Dashboard/Bot. |
| Thuật ngữ liên quan | Triage, Escalation Matrix, Threat Hunting. |
| Môi trường thực hiện | Soạn thảo (Windows/Mac). Công cụ MS Word, Lucidchart, Telegram. |
| Điều kiện đầu vào | Hạ tầng SIEM, Bot Tele đã chạy. Log Endpoint đã đổ về, Rules cơ bản đã bật. |
| Các bước thực hiện | - Phân định trách nhiệm 4 role (L1, L2, L3, Sysadmin). - Lập quy trình Triage 5 bước cho L1. - Chuẩn hóa IR Workflow 5 giai đoạn chính. - Thiết kế luồng phối hợp đặc thù (Cloud, Web). |
| Cấu hình / file đã chỉnh | Soạn thảo file SOC_Quy_Trinh_3_Lop_Trong_v2.docx. |
| Lệnh đã dùng | Gắn kèm Cheat Sheet KQL (rule.level: [10 TO 15], sysmon.event_id: 3). |
| Kết quả đạt được | Phát hành tài liệu Quy trình v2.0 (~35 trang), chốt SLA liên lạc Telegram rành mạch. |
| Cách kiểm tra thành công | Leader phê duyệt đồng bộ với tài liệu Playbook. Áp dụng trôi chảy vào ca trực. |
| Ảnh minh chứng | - Screenshot 1: Sơ đồ 5 phase IR Workflow. - Screenshot 2: Bảng Escalation Matrix. - Log/alert minh chứng: Trang phê duyệt v2.0 nội bộ. |
| Lỗi gặp phải | Bản sơ thảo sơ sài, thiếu kịch bản phối hợp mảng hạ tầng phức tạp. |
| Cách khắc phục lỗi | Viết bổ sung Mục 13 (Cloud Incidents) và Mục 14 (Web Server) để gài rule cho Sysadmin và L2. |
| Đánh giá task | Xuất sắc. Bám sát chuẩn NIST/MITRE, ready cho vận hành thực tiễn. |
| Bài học rút ra | Các chỉ số KPI đánh giá hiệu suất của team như MTTD, MTTR cần được đo lường thực tế trên chiến trường mới tối ưu được. |
| Liên kết với task khác | Tiền đề cho Task 4.10 (Diễn tập SOC Drill/Purple Team). |
| Output bàn giao | File Quy trình v2.0, Các biểu mẫu (Templates), Cheat Sheet KQL. |